АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.02.2014 № 20-п

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2013 и на период до 2025 г.

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,   и Уставом муниципального образования  Горный сельсовет:

1.  Утвердить Программу комплексного развития  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Горный сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2013 и на период до 2025 г.

2. Определить, единой организацией в МО Горный сельсовет, в сфере   комплексного развития  коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Горный сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области на 2013 и на период до 2025 г. , МП ЖКХ «Искра» администрации МО Горный сельсовет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования                                            В.П.Боклин

Разослано:  жилищно-коммунальному отделу МО Оренбургский район, МП

ЖКХ «Искра», прокуратуре, в дело

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА                                                                                       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013  И НА ПЕРИОД ДО 2025 г.

П.Горный

1. Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2013 - 2015 гг. и на период до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы | Администрация МО Горный сельсовет |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного строительства в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Развитие промышленной зоны в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Горный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 5. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания граждан |
| Сроки реализации | 2013- 2015 гг. и на период до 2025 года |
| Основные направления Программы | - жилищное строительство; - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |
| Исполнители основных мероприятий | МП ЖКХ «Искра», МУП «Энерго-Сервис Оренебургского района» ОАО «МРСК-ВОЛГИ»- « ОРЕНБУРГЭНЕРГО»(по согласованию), |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО Горный сельсовет, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния городской окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие электроснабжения: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией п.Горный п.Юный ; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Теплоснабжение: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности ; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий поселений; -стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселков; - улучшение экологического состояния муниципального образования Горный сельсовет - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Целевые индикаторы программы | - площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства; количество построенных систем коммунальной инфроструктуры; уровень износа систем коммунальной инфраструктуры |

2. Введение.


Данная программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Горный сельсовет Оренбургского района.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана МО Горный сельсовет Оренбургского района, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития производства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный  сельсовет на 2013 - 2017 гг. и на период до 2025 г. разработана также на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования Горный сельсовет и в соответствии с Генеральным планом  МО Горный сельсовет.

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии поселков. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие поселков  Горный, Юный  и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселка Юный  позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов . Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной инфраструктуры поселения  для потенциальных инвесторов.

- Существующее положение коммунальной инфраструктуры муниципального образования Горный сельсовет и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.


 Существующая система электроснабжения и перспектива ее развития.


В настоящее время электроснабжение поселков  централизованное и осуществляется через понизительные подстанции филиала ОАО» МРСК –Волги» «Оренбургэнерго»:

- ПС  «Сельская» 110/35/10Кв Л.Се-1 п.Горный

- ТП № 1 – 160 кВА - ул.Садовая ,подключенные объекты -  жилой сектор.

- ТП № 2 -63 кВА  -  ул.Молодежная,  подключенные объекты жилой сектор.

- ТП № 3 – 250 кВА -  ул.Садовая,   подключенные объекты- Пожарная часть № 44, скважина № 3, МТМ.

- ТП № 4 – 100 кВА – ул.Комсомольская 25-27,  подключенные объекты- жилой сектор, магазин ОПФ.

- ТП № 5 – 100 кВА- ул.Комсомольская, подключенные объекты  администрация , жилой сектор, пункт загазованности.

- ТП № 6 – 63 кВА -  ул.Рабочая  подключенные объекты- жилой сектор.

- ТП № 55 – 250 кВА – ул. Центральная 1, подключенные объекты -  школа, д/сад,  котельные, жилой сектор.

- ТП № 56 – 250 кВА -  ОПФ – кормоцех

- ТП № 57 – 250 кВА – ОПФ – производство, водозаборные скважины  № 1 № 2.

- ПС 110/35/10 КВ «Сельская» л.Се-3 –п.Юный

- ТП № 16010 – 160кВА- Чернова 22  подключенные объекты- жилой сектор.

- ТП №  16015- 250 кВА – ул.Степная  подключенные объекты магазин Успех, жилой сектор.

- ТП № 16017 -100 кВА –ул. Рабочая  подключенные объекты – жилой сектор, скважины №9, №11.

- ТП № 16020 – 160 кВА -  ул.Просторная  подключенные объекты – жилой сект ор.

- ТП № 16021- 100 кВА – ул.Привольная  подключенные объекты – скважина № 13,14.

- ТП № 16030 -250 кВА – ул.Мира 25а подключенные объекты – КНС, школа, д/сад, котельные, жилой сектор.

- ТП № 16016 – 63кВА ул.Прифабричная подключенные объекты – жилой сектор.

Схема внутреннего электроснабжения  выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ.

В сети поселения просматриваются три типа конфигурации схем подключения отдельных групп подстанций:

1) двойная радиальная сеть от одного источника;

2) двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой;

3) замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания. 

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки:

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электроснабжения;

- большая загрузка понизительных подстанций, принадлежащих ОАО «МРСК –Волга» «Оренбургэнерго», отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических условий, что приводит к отказу ОАО «МРСК –Волга» « Оренбургэнерго» во многих случаях в подключении дополнительной мощности к своим центрам питания;

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 35 и 110 кВ;

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанций, расположенных в жилой застройке, в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от подстанций;

- в п.Горный необходимость срочной прокладки (замены) многих питающих и распределительных ЛЭП 6-10 кВ со сроком службы более 25 лет.

Перспектива развития существующих объектов энергоснабжения.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат, численности обслуживающего персонала и внедрением автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации. Это позволит повысить эффективность работы аварийных служб, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению энергосберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

  - Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

  - Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

  - Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Второго рода мероприятия имеют организационный характер:

- Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

- Оптимизация уровней напряжения в сети.

- Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых и общественных зданиях, помещениях, занятыми бюджетными организациями, рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в жилых и общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ). 

Важный момент – экономичная работа сети уличного освещения в п.Горный. Мероприятия, повышающие экономичность:

1. ревизия существующих линий с перетяжкой проводов;

2. замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светодиодные;

3. реконструкция существующих сетей с целью возможности включения режима «вечер-ночь» (горение светильников через один или пропусками);

4. устройство единого центра управления режимами работы сети уличного освещения (включения и выключения);

5. установка светочувствительных реле на дворовых светильниках уличного освещения (подключенных к внутридомовым системам) 

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- Совершенствование технологических процессов.

- Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

Существующая система теплоснабжения и перспектива ее развития.

          Теплоснабжение п.Горный, п.Юный МО Горный сельсовет осуществляется от 7 котельных, 7 из которых являются производственными. Все котельные работают на газе, резервное топливо отсутствует. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет  индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора является  МП ЖКХ «Искра» администрации МО Горный сельсовет  и  МУП «Энерго-Сервис Оренбургского района». Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 490 м.

 Тепловые сети от котельных п. Горный  по состоянию на 01.01.2013 г.

| Принадлежность сетей | Всего м.п. |
| --- | --- |
| Хозведение МП ЖКХ «Искра» | 150 |
| МУП «Энерго-Сервис» Оренбургский район | 200 |
| Всего сетей от котельных | 350 |

Тепловые сети от котельных п. Юный по состоянию на 01.01.2013 г.

| Принадлежность сетей | Всего м.п. |
| --- | --- |
| МУП «Энерго-Сервис» Оренбургский район | 140 |
| Всего сетей от котельных | 140 |

Перспектива развития системы теплоснабжения от котельных заключается в замене ( L = 490 м  в двухтрубном исполнении) с применением труб в ППУ изоляции. Это позволит снизить процент потерь и увеличит надежность снабжения в целом. Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе.

В соответствии  с генпланом МО Горный сельсовет в п.Юный предусмотрено строительство  блочномодульных котельных.

Поэтапное строительство двух блочномодульных котельных (БМК), работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала , имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около центральных тепловых пунктов) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

 Существующие системы водоснабжения, водоотведения и перспектива их развития.

На территории МО Горный сельсовет снабжение питьевой водой осуществляется за счет водозабора из подземных источников. Добычу воды, ееобеззараживание и транспортировку до потребителей осуществляет МП ЖКХ «Искра»  Это же предприятие производит также прием сточных вод.

1. Водоснабжение.

В МО Горный сельсовет  существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая двумя водозаборами: п.Юный  - 4 артскважины, производительность 1,536  тыс.мЗ в сутки (год постройки – 1979-1992 г.)  п.Горный - 4 артскважин, производительность 1,536 тыс. мЗ в сутки (год постройки – 1975-1977 г.)
По магистральным и распределительным сетям , общей протяженностью 29 км., вода подается потребителю ( население, предприятия) На сети установлено 8 водоразборных колонок.
Значительная часть водопроводно-распределительной сети находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки либо санации. Физический износ составляет более 70%.В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей , и данные работы проводятся в аварийном режиме. До 2010г. осуществлялся поэтапный уход от перекрестного субсидирования и переход на единый тариф на услуги водоснабжения для всех групп потребителей.

2. Водоотведение

Сточная вода от потребителей по самотечным канализационным коллекторам собирается в приемных камерах одной насосной станции, где осуществляется перекачка на  очистные сооружения ЗАО «Птицефабрика Оренбургская». Протяженность канализационных сетей - 10 км.

Перспектива развития новой коммунальной инфраструктуры

в МО Горный сельсовет.


Общие положения

Перспектива развития новых систем коммунальной инфраструктуры  поселков взаимоувязана с Генеральным планом развития МО Горный сельсовет  и сформулирована в виде мероприятий по реализации генерального плана.

Генеральный план МО Горный сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области  (далее - Генеральный план) утвержден решением Совета депутатов МО Горный сельсовет  от 26.12.2013г. № 144.

Генеральный план определяет стратегическую перспективу градостроительства для создания условий устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, предусматривает комплексное освоение территорий.

^ Сроки реализации Генерального плана.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь -2013 - 2016 год. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах  поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

^ Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана

В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего, средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительных инфраструктур для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов.

Реализация Генерального плана предусматривается за счет средств бюджетов различных уровней и инвестиционных финансовых вложений

Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана разработано по следующим направлениям: жилищное, культурно-бытовое строительство, дорожное строительство и строительство инженерных коммуникаций.

Развитие культурно-бытового и жилищного фонда, потребует нового дорожного строительства и развития коммунальной инженерной инфраструктуры. Стоимость этих мероприятий будет формироваться и уточняться по ходу выполнения поставленных задач.

| 5. | Инженерная инфраструктура |
| --- | --- |
| 5.1. | Электроснабжение |
| 5.1.1 | Подготовка проектных работ по совершенствованию инженерной инфраструктуры электроснабжения п.Горный | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | 2013-2016 |
| 5.1.2 | Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии в целях формирования обоснованных тарифов на электроэнергию | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | 2013-2016 |
| 5.1.3 | Разработка схемы электроснабжения п.Юный (новая застройка) | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | 2013-2020 |
| 5.1.4 | Реконструкция и замена распределительной сети ВЛ и трансформаторных подстанций с напряжением10 кВ п.Горный | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.5 | Реконструкция электрических сетей и подстанций п.Горный | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.6 | Оптимизация эксплуатационных затрат на производство электроэнергии | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | На протяжении всего срока |
| 5.1.7 | Переход в электроэнергетике к ресурсосберегающим технологиям | ПО Городские электрические сети Филиал ОАО «МРСК -Волга» «Оренбургэнерго» | 2012-2015 |
| 5.2. | Теплоснабжение |
| 5.2.1 | Реконструкция и модернизация котельной администрации | МО Горный смельсовет | 2016 |
| 5.2.2 | Строительство новой модульной котельной БМК (в п.Юный) | Бюджетные средства муниципального образования | 2013-2020 |
| 5.2.3 | Замена изношенных магистральных сетей теплоснабжения | Балансодержатели | 2020 |
| 5.2.4 | Строительство и реконструкция тепловых сетей, ведомственных котельных | Собственники котельных | На протяжении всего срока |
| 5.2.5 | Реконструкция сохраняемых котельных с заменой котлов и вспомогательного оборудования | собственники котельных. | На протяжении всего срока |
| 5.3. | Водоснабжение и водоотведение |
| 5.3.1. | Расширение в п.Юный водозабора до 2,3 тыс. м3/сут. бурение -2х артскважин; строительство водовода, реконструкция магистрального водовода (водозабор- п.Юный, | 3000000 1`700`000 | Бюджетные средства | 2014-2017 2014-2017 2014-2021 |
| 5.3.2. | Водозабор п.Горный реконструкция сборочного водовода реконструкция магистрального водовода (водозабор – ул.Комсомольская, | 1`000`000 850000 | Бюджетные средства | 2014-2022 2014-2017 |
| 5.3.3. | Центральный водозабор консервация скважин | 300000 | Бюджетные средства | 2017 |
| 5.3.4. | Водораспределительная сеть реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежная п.Горный (окончание) реконструкция водопроводной сети от ул.Степной до ул.Садовой капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мира 2 капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мира 23,24,25,27 реконструкция водопроводной сети по ул. Мира 26 | 600000 600000 250000 250000 80000 | Бюджетные средства | 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2017 2014-2018 |
| 5.3.5. | Проектные работы | 3`000`000 | Бюджетные средства | 2014-2022 |
| 5.3.6. | Канализационные насосные станции реконструкция КНС №1 с установкой частотных преобразователей строительство напорного коллектора от КНС №1 до Луговая реконструкция напорного коллектора от КНС №1 до КНС № 2 (ЗАО ОПФ) | 370000 1500000 1300000 1`000`000 | Бюджетные средства | 2014-2020 2015-2022 2015-2021 |
| 5.3.7. | Диспетчеризация объектов водопотребления и водоотведения замена домовых водомеров на ультразвуковые с выводом на центральный пульт диспетчерской Установка расходомеров на водозаборах | 1500000 300`000 | Бюджетные средства | 2016-2022 2014-2017 |
| 5.4 | Газоснабжение |
| 5.4.1 | Строительство газопроводов к новым жилым районам | Смешанное финансирование | Весь период |
| 5.4.2 | Проведение мероприятий по активной защите системы газоснабжения от электромеханической коррозии | Смешанное финансирование | 2013-2015 |
| 5.4.3 | Проведение в индивидуальных жилых домах мероприятий по энергосбережению – организация нормативной теплозащиты ограждающих конструкций | Смешанное финансирование | Весь период |
| 5.5 | Охрана окружающей среды (утилизация ТБО) |
| 5.5.1 | Ликвидация свалок или их приведение в соответствие с требованиями к полигонам ТБО | Администрация муниципального образования | Весь период |
| 5.5.2 | Проведение на территории инвентаризации образующихся, перерабатываемых и захораниваемых отходов производства и потребления | Администрация муниципального образования | На протяжении всего срока |
| 5.5.3 | Разработка местных нормативных актов по основным положениям федерального закона «Об отходах производства и потребления» | Администрация муниципального образования | 2016 |
| 5.5.4 | Организация системы эколого-гигиенического образования руководителей предприятий, организаций по обращению с отходами производства и потребления | МО «Оренбургский район», Администрация муниципального образования | 2015-2017 |
| 5.5.5 | Разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками | Управление по охране окружающей среды и природопользованию Оренбургской области | 2014-2021 |

^ 5. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.


Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения МО  Горный  сельсовет, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных инженерных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в п.Юный, п.Горный

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры МО;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания .

Сроки реализации: 2013 - 2021 гг. и на период до 2028 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального комплекса.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Установление и Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития МО , основными направлениями сохранения и развития коммунальной инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть сделаны администрацией МО Горный сельсовет по предложению организаций коммунального комплекса или по собственной инициативе.

^ 6. Система программных мероприятий

I. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры города | Администрация МО |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры поселения | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация МО |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ. | Совет депутатов МО |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Департамент по ценам Оренбургской области |
| 6. | Заключение договоров между администрацией МО и организациями коммунального хозяйства, определяющих условия реализации инвестиционных программ | Администрация МО, организации коммунального комплекса |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация МО |
| 9. | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация МО |

7. Механизм реализации Программы

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией МО и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией коммунального комплекса в администрацию МО.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и бюджетного финансирования.

Администрация МО проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям утвержденного технического задания на ее формирование 

Дальнейшая работа по проверке инвестиционных программ, расчета соответствия финансовых потребностей программе, а также утверждение предлагаемой инвестиционной надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится Департаментом по ценам  Оренбургской  области.

^ 8. Управление реализацией Программы

и контроль ее выполнения.


Администрация МО обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса , проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация МО координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО. Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: руководитель Программы - заместитель главы администрации МО или работник курирующий вопросы жилищно-коммунального комплекса.

Исполнители основных мероприятий: МП ЖКХ «Искра», МУП «Энерго-Сервис» (по согласованию), Филиал ОАО «МРСК -Волги»-«Оренбургэнерго» (по согласованию),ОАО «Оренбургоблгаз»

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией МО  в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения , утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

^ 9. Ожидаемые результаты реализации Программы.


Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры МО , снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельской инфраструктуры;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

-снижение потерь при производстве и транспортировке тепловой энергии;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

-обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния сельских  территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории поселков;

- улучшение экологического состоянияпоселков ;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства  и создание благоприятной среды обитания в п.Горный, Юный.